密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

危险品物流加盟模式TMS系统

解决方案

（专业版 V2.0）

基于八米科技18年供应链数字化经验

股票代码：603713.SH

提交单位：广州八米网络科技有限公司（八米科技 BAMi）

官网：www.bamitms.com  |  www.8bami.com

方案日期：2026年3月8日

保密级别：商业机密

## 第一部分  项目理解与需求分析

### 1.1 密尔克卫企业画像

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（股票代码：603713.SH）是中国A股主板上市的化工供应链龙头企业，成立于1997年，深耕化工物流领域27年。

| 企业维度 | 核心数据 |
| --- | --- |
| 企业定位 | 中国最大的民营化工供应链综合服务商 |
| 上市情况 | A股主板上市，市值超200亿元人民币 |
| 年营收规模 | 2024年营收超100亿元人民币 |
| 服务客户 | 巴斯夫、中石化、万华化学等世界500强化工巨头 |
| 资质网络 | 全国危化品物流资质最完整的民营企业 |
| 战略布局 | 打造"化工品亚马逊"，构建线上线下一体化平台 |

【战略方向】打造"化工品亚马逊"，构建线上线下一体化的化工供应链平台，本次加盟模式是战略扩张的重要举措。

### 1.2 本次项目背景与战略目标

密尔克卫在传统直营物流网络基础上，探索"加盟模式"新业务线，设立独立事业部运营：

• 快速扩张：以轻资产方式快速覆盖三四线城市及县域市场，弥补直营网络密度不足

• 资源整合：整合社会优质运力资源，提升末端配送密度和服务覆盖

• 独立核算：加盟事业部独立运营、自负盈亏、风险隔离，便于内部核算

• 生态构建：构建"直营+加盟"双轮驱动的物流网络生态，形成互补优势

### 1.3 加盟模式业务运营深度解析

【网络架构】

平台层：密尔克卫集团（品牌输出、系统支撑、结算中心）

节点层：加盟网点（区域收派、集货分拨、客户服务）

枢纽层：分拨中心（干线中转、全国调度、库存管理）

运力层：司机/车队（末端配送、上门揽派、异常处理）

【业务流程】

客户下单 → 加盟网点接单 → 司机提货 → 网点集货 → 干线运输 → 分拨中心 → 末端配送 → 客户签收 → 自动结算

## 第二部分  八米科技解决方案概述

### 2.1 八米科技企业实力

广州八米网络科技有限公司（BAMi）成立于2011年，前身为华远软件，专注于供应链物流数字化解决方案18年。

| 实力维度 | 具体数据 |
| --- | --- |
| 行业经验 | 18年供应链物流软件研发与实施经验 |
| 服务客户 | 累计服务10,000+企业客户 |
| 研发团队 | 120+人，高级架构师15人，危险品专家5人 |
| 技术专利 | 软件著作权32项，发明专利5项 |
| 资质认证 | 等保三级、ISO9001、ISO27001、高新技术企业 |
| 业务布局 | AI Agent + 跨境物流 + WMS/TMS源码输出 |

### 2.2 标杆客户案例

• 新希望集团：智能供应链平台，物流成本降低35%，年节省运输费用超2000万

• 广汽集团：整车物流TMS，运输效率提升50%，车辆利用率提升至85%

• 泛昇国际：跨境物流一体化平台，日订单处理能力5万+，覆盖50+国家

• APOLLOTECH（菲律宾）：WMS源码输出项目，合同金额120万人民币，海外首个源码出海案例

### 2.3 本次解决方案核心理念

【安全第一】危险品物流，安全是底线。系统内置9大类危险品禁配规则，智能拦截不合规操作

【独立核算】加盟模式必须财务清晰。三级结算体系自动分账，各方账目一目了然

【快速上线】SaaS化部署，标准功能2周上线，定制需求4周交付

【灵活扩展】微服务架构，支持未来业务快速扩展和二次开发

## 第三部分  TMS系统核心功能设计

### 3.1 功能架构总览

本TMS系统采用微服务架构，涵盖八大核心功能模块：

订单管理：客户下单、订单分配、订单跟踪、异常处理

运力管理：司机/车辆档案、资质管理、调度派单、评价考核

运输管理：运单生成、配载优化、在途跟踪、签收确认

分拨管理：分拨中心作业、中转调度、库存暂存

结算管理：运费计算、三级分账、钱包管理、财务报表

客户管理：客户档案、合同管理、价格体系、服务评价

数据报表：运营报表、财务分析、异常统计、决策支持

系统管理：权限管理、组织架构、基础数据、接口配置

### 3.2 核心功能详细设计

【智能订单分配】

• 自动分配：基于网点服务区域、运力负载、历史表现智能分配

• 人工调度：调度员手动分配，支持批量操作

• 抢单模式：网点/司机抢单，适合高峰时段

• 预约调度：支持客户预约取件时间，系统智能排程

【智能配载优化】

• 禁配检查：自动检测货物间是否存在禁忌配装关系

• 装载优化：基于体积、重量、卸货顺序优化装载方案

• 车辆匹配：根据货物类型匹配具备相应资质的车辆

• 路线规划：考虑限行、禁行区域，规划最优运输路线

【全程在途跟踪】

• GPS定位：车辆实时位置追踪，5秒级更新

• 电子围栏：关键节点自动打卡，无需人工干预

• 异常预警：偏离路线、超时停留、超速、禁区闯入自动报警

• 客户通知：关键节点自动触发短信/微信通知客户

## 第四部分  危险品物流专项方案

### 4.1 九大类危险品管理体系

第1类 爆炸品：TNT、烟花爆竹等（严禁与其他类混装，专车专运）

第2类 压缩气体：氧气、乙炔、液化石油气（防高温、防撞击、防泄漏）

第3类 易燃液体：汽油、酒精、油漆（远离火源、防静电、密封运输）

第4类 易燃固体：硫磺、红磷、铝粉（防潮、防热、防摩擦）

第5类 氧化剂：过氧化氢、高锰酸钾（与易燃物隔离，防混装）

第6类 有毒物质：农药、氰化物（密封、防泄漏、人员防护）

第7类 放射性物质：铀、钴等（特殊资质、专用车辆、严格监控）

第8类 腐蚀品：硫酸、盐酸、氢氧化钠（防泄漏、防腐蚀、应急准备）

第9类 杂项危险品：锂电池、磁性物质（按具体属性分类管理）

### 4.2 智能禁配规则引擎

系统内置基于《危险货物品名表》（GB 12268）的禁配规则库：

• 自动识别：扫描货物信息自动识别危险品类别

• 冲突检测：装车时自动检测是否存在禁忌配装

• 强制拦截：发现冲突时强制阻止装车并提示

• 合规建议：提供符合要求的装载方案和车辆建议

• 应急预案：自动生成应急处置措施和联系人

### 4.3 电子运单与监管对接

系统对接交通运输部电子运单系统，实现：

• 电子运单自动生成，符合JT/T 808/809标准

• 托运人、承运人、收货人信息完整记录

• 危险品UN编号、CAS号、MSDS自动关联

• 运输轨迹实时上报监管部门

• 异常事件自动上报和处置记录

## 第五部分  三级结算与财务体系

### 5.1 三级结算架构

【收入分配比例】

平台方（密尔克卫）：15% | 加盟网点：25% | 司机/车队：60%

【资金流向】

客户支付运费 → 平台资金池 → 自动分账到三方钱包 → 各自提现

### 5.2 三方独立钱包体系

• 平台方钱包：归集全部运费收入，按比例划拨，查看全网财务数据

• 网点钱包：查看本网点应收款项，申请提现，查看明细

• 司机钱包：查看个人运费收入，申请提现，查看运单明细

### 5.3 自动分账机制

• 触发条件：运单签收确认（客户签收或系统签收）

• 分账时效：T+0实时到账各方钱包

• 分账比例：按预设比例自动计算

• 异常处理：异常运单冻结分账，核实后处理

• 对账报表：自动生成日/月对账单，支持导出

### 5.4 价格体系配置

• 线路价格：按始发地-目的地配置标准价格

• 品类加价：危险品类别对应不同加价系数

• 重量/体积：支持按实际重量或体积重量计费

• 增值服务：保价费、上楼费、等待费等

• 客户协议：支持大客户协议价单独配置

## 第六部分  技术架构与安全保障

### 6.1 系统技术架构

【架构设计】微服务架构 + 云原生部署

• 前端层：Vue3 + Element Plus，支持Web端、小程序端、司机APP

• 网关层：Spring Cloud Gateway，统一接入、鉴权、限流

• 服务层：Spring Cloud微服务，订单、运力、结算等独立服务

• 数据层：MySQL 8.0主从架构 + Redis缓存 + MongoDB日志

• 中间件：RabbitMQ消息队列 + ElasticSearch搜索引擎

• 基础设施：Docker容器化 + Kubernetes编排部署

### 6.2 安全保障体系

【等保三级合规】

• 数据加密：传输层TLS 1.3加密，敏感数据AES-256加密存储

• 访问控制：RBAC权限模型，支持数据权限和功能权限分离

• 审计日志：完整操作日志，支持行为追溯和合规审计

• 备份恢复：每日全量备份 + 实时增量备份，RPO<5分钟

• 容灾设计：同城双活 + 异地备份，RTO<30分钟

【危险品数据安全】

• MSDS资料加密存储，仅限授权人员查看

• 运输轨迹数据保留3年，满足监管要求

• 敏感操作（价格修改、分账比例调整）需二次确认

## 第七部分  实施计划与服务保障

### 7.1 项目实施路线图

【总体周期】4个月完成标准功能上线

【第1月：需求确认与系统设计】

Week 1-2：业务需求调研，确认流程细节

Week 3-4：系统详细设计，接口定义，原型确认

【第2月：核心功能开发】

Week 1-2：订单、运力、运输模块开发

Week 3-4：结算、钱包、分账功能开发

【第3月：危险品专项与集成】

Week 1-2：9类危险品管理、禁配规则开发

Week 3-4：监管对接、GPS集成、支付集成

【第4月：测试上线与培训】

Week 1-2：系统测试、压力测试、安全测试

Week 3-4：试点上线、用户培训、正式上线

### 7.2 交付物清单

• TMS系统软件（源代码可选）

• 系统部署文档与运维手册

• 用户操作手册（平台方/网点/司机三版）

• 管理员培训与操作人员培训

• 1年免费技术支持与维护

### 7.3 售后服务保障

【7×24小时响应】系统故障30分钟内响应，2小时内给出解决方案

【专属客服经理】一对一服务，定期回访，主动巡检

【免费升级服务】系统功能优化升级，永久免费

【数据安全承诺】数据备份与恢复支持，数据泄露全额赔付

## 第八部分  商务方案与投资回报

### 8.1 合作模式建议

【推荐】SaaS托管模式

八米提供系统部署、运维、升级，密尔克卫按年付费，降低IT投入成本。

【可选】源码交付模式

一次性购买源码，密尔克卫自主部署运维，适合长期战略布局。

### 8.2 商务报价

| 收费项目 | SaaS模式 | 源码模式 |
| --- | --- | --- |
| 系统实施费 | 8万元（一次性） | 30万元（一次性） |
| 平台使用费 | 2万元/年 | 免 |
| 加盟网点费 | 300元/网点/年 | 免 |
| 司机账号费 | 50元/司机/年 | 免 |
| 技术支持费 | 含在年费中 | 5万元/年（可选） |

【示例】假设发展100个加盟网点，500名司机：

• SaaS模式首年：8万 + 2万 + (100×300) + (500×50) = 16万元

• SaaS模式次年：2万 + 3万 + 2.5万 = 7.5万元/年

• 源码模式首年：30万元（永久）

• 源码模式次年：5万元（可选技术支持）

### 8.3 投资回报分析

• 效率提升：自动化分账减少90%财务人工，年节省人力成本约20万元

• 风险降低：智能禁配减少安全事故，避免潜在损失

• 规模扩张：系统支撑快速加盟扩张，缩短单网点盈利周期

• 数据资产：积累运营数据，支持未来业务决策和融资

## 第九部分  八米科技实力见证

### 9.1 公司资质

• 国家高新技术企业

• 广州市专精特新企业

• ISO9001质量管理体系认证

• ISO27001信息安全管理体系认证

• 信息系统安全等级保护三级认证（等保三级）

• 32项软件著作权

• 5项发明专利

### 9.2 核心团队

【技术团队】120+人，平均从业经验8年，掌握供应链物流核心技术

【产品团队】20+人，深谙物流业务场景，产品体验行业领先

【实施团队】30+人，1000+项目交付经验，交付成功率99%

【运维团队】15+人，7×24小时值守，保障系统稳定运行

### 9.3 联系我们

公司全称：广州八米网络科技有限公司

公司简称：八米科技（BAMi）

官方网站：www.bamitms.com | www.8bami.com

公司地址：广州市天河区（具体地址可补充）

服务热线：400-XXX-XXXX（可补充）

---

感谢密尔克卫的信任与支持！

八米科技期待与您携手，共同打造危险品物流数字化标杆！